| Установка бензольной линии и короткое обучение ( этапы) ( Установка и подготовка займет 10 дней ) День 1. Оценка состояния лаборатории, выбор места для работы с оборудованием, начало установки оборудования (монтаж и настройка бензольной линии). День 2. Продолжение установки, некоторое введения персонала в работу оборудования. День 3. Завершение установки, продолжение ознакомления с оборудованием, испытания работы блоков оборудования, тестирование нагрева печи. Тестирование процедур подготовки образца. День 4. и до завершения. Активное обучение: Образец древесины > уголь > карбид > ацетилен > бензол > очистка. Другой образец древесины > прямой пиролиз > карбид ... Использование различных материала образца - выбор соответствующих шагов технологий. Предварительная обработка образца, использование соответствующей (подходящей) массы образца. Работа со сложными образцами. Одновременное управление подготовкой нескольких образцов на разных этапах подготовки бензола. Два дня в конце : Проверка знаний. Обсуждение используемых технологий. Вопросы. Рекомендации. Эксплуатация традиционной лаборатории радиоуглеродного датирования включает: Организация притока образцов - это зависит только от вас, Предварительная обработка образцов - мы поделимся с Вами идеями, Получение бензола - мы предлагаем Вам полный пакет, Обращение измерительных флаконов - мы предлагаем Вам отличные характеристики, Жидкостно-сцинтилляционный счет - мы можем дать Вам введение и некоторые идеи, Обработка данных - коррекция гашения, подсчет в нескольких окнах, и т.д. Что еще читать? : Teflon vials : Benzene line : Ceramic dating : Teflon vials : Wood pretreatment : : Offer : Benzene line : Benzene line : C14-vial : Benzene Line : Teflon vials : Equipment Benzene line : Спецификация : Технология : Установка оборудования : Обучение персонала : Тефлоновые виалы Как нас найти: benzeneline@gmail.com | Лаборатория (до) Бензольная линия (в транспортной таре) Бензольная линия (Вновь установлена) |
| --- | --- |

Benzene line, Radio Carbon Dating Equipment